MINISTERIO DE ECONOMIA DE

LA PROVINCIA DE TUCUMAN

##### LICITACION  PUBLICA  N º 01/2016

###### PRIMER LLAMADO

ADQUISICION E INSTALACION LLAVE EN MANO GRUPO ELECTROGENO  D.I.M.E.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Nombre de la Repartición Licitante: Ministerio de Economía – 25 de mayo 90 - San Miguel de Tucumán.

Expediente Nº: 791/369-D-2015

Autorizado por: Resolución Nº 721/ME del 07/07/2016.

Fecha de apertura: 11 de Agosto de 2016 a hs. 10:00.

Lugar de Apertura: Dirección de Administración del Ministerio de Economía, sita en calle San Martín 362, 1º Piso, San Miguel de Tucumán.

Valor del Pliego: Gratuito.

Forma de Cotizar Precios: La cotización deberá ser en Dólares Estadounidenses por duplicado y deberá incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

Plazo de Entrega: 60 (días).

Lugar de entrega: Dirección de Informática del Ministerio de Economía, Maipú 41, 6º Piso, San Miguel de Tucumán.

Mantenimiento de la Oferta: 30 (treinta) días, “Hábiles Administrativos”.

Forma de Pago: El pago se realizará mediante orden de pago con acreditación en cuenta bancaria del proveedor a través del Banco del Tucumán S.A. (conf. Decreto Nº 674/3 ME 4 de Abril de 2005)

Se debe adjuntar:

- Incluir sellado provincial, por cada hoja.

- Libre deuda otorgado por la Dirección General de Rentas de la Provincia.

- En caso de personas jurídicas, legalmente constituida, deberá acompañar copia autenticada por escribano público del poder que acredite que el firmante de la propuesta cuenta con facultad suficiente para obligar a la sociedad.

- Cumplimentar la Declaración Jurada que se adjunta al presente pliego.

Articulo 1º.- EL MINISTERIO DE ECONOMIA DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN, en adelante EL MEPT, llama a LICITACIÓN PUBLICA Nº 01/2016 - ME -  PRIMER LLAMADO, para la PROVISION de un GRUPO ELECTROGENO, PARA EL MEPT, en adelante en su conjunto, EL GRUPO ELECTRÓGENO y los correspondientes servicios de:

- Instalación y Puesta en Funcionamiento.- Servicios de soporte necesarios para la correcta puesta en funcionamiento del grupo electrógeno de la Dirección de Informática del MEPT sito en calle Maipú 41 7º piso, en todo de acuerdo a las especificaciones y requerimientos indicados en el Anexo de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS adjunto, el que forma parte del presente Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares.

- Soporte de Puesta en Marcha e integración del grupo electrógeno con la instalación eléctrica existente del MEPT.-

- Puesta en marcha del grupo electrógeno.

- Capacitación para la operación y mantenimiento del grupo electrógeno.

Artículo 2° - ITEMS A COTIZAR

### 2.1 Objetivo del Llamado

El objetivo del llamado es adquirir un equipo que provea electricidad al datacenter del MEPT y sus oficinas aledañas, cuando se interrumpa el servicio del proveedor de linea (EDET), sabiendo que la potencia nominal que se consume en dicho sitio es de 90 KVA, en un todo de acuerdo con los términos y condiciones indicadas en el Anexo de Especificaciones Técnicas

### 2.2 Descripción

La Dirección de Informática del Ministerio de Economía de la Provincia de Tucumán (DIME), proporciona servicios generales de informática a las distintas reparticiones del MEPT, y a otros organismos del estado. Dada las características de criticidad de los datos que por este medio se gestionan, se deben proporcionar las medidas de seguridad correspondientes y considerar los mecanismos de contingencia necesarios para su pleno funcionamiento. Los mecanismos actualmente utilizados para la gestión de todo el equipamiento incluyen un sistema centralizado de administración energía ininterrumpida (UPS Symetra marca APC). Esta UPS tiene una potencia de 30 KVA. Además existe un Acondicionador de Aire de precisión, para proporcionar ambiente adecuado a los servidores. Este AA no esta protegido por la UPS Symetra y consume 40 KVA.  Por otro lado, las dependencias de la DIME, que soportan el funcionamiento del datacenter tienen un consumo estimado de 20 KVA.

### 2.3 Solución Requerida:

Un grupo electrógeno propio que deberá poseer la potencia necesaria para cubrir las necesidades de energía eléctrica (indicadas en el punto anterior y detalladas en el Anexo de Especificaciones Técnicas ITEM II), permitir escalabilidad futura y manejo administrativo centralizado del mismo; cumpliendo las características que se detallan en ITEM II.

### 2.4 Requerimientos De Cotización:

En un todo de acuerdo con el Anexo de ESPECIFICACIONES TECNICAS, los oferentes deberán cotizar de manera detallada:

| 2.4.1 | Provisión de un grupo electrógeno cumpliendo con todas las exigencias de seguridad y performance exigidas por el MEPT. - |
| --- | --- |
| 2.4.2 | Servicio de Instalación, obra civil necesaria y puesta en funcionamiento de EL GRUPO ELECTRÓGENO en el MEPT.- |
| 2.4.3 | Servicio de Mantenimiento y Soporte de EL GRUPO ELECTRÓGENO, por el término de 36 meses.- |
| 2.4.4 | Servicio de Capacitación del personal Técnico de el MEPT |

El oferente deberá contar con un lugar adecuado de trabajo para la realización de los servicios solicitados en la presente licitación.

No se aceptarán ofertas parciales de los ítems que componen cada renglón. Se deberá cotizar todos los ítems que incluyen el renglón indicando el valor total del mismo.

Artículo 3º - RESERVA DE DERECHOS

El Poder Ejecutivo se reserva el derecho a aceptar la oferta que más convenga a sus intereses o de rechazar todas las propuestas sin que el oferente tenga derecho a exigir indemnización alguna.

La adjudicación puede tener lugar aunque se hubiese presentado una sola oferta, siempre que la misma sea válida, es decir, que se ajuste al Pliego y Bases de Condiciones Generales y Particulares, y al Anexo de ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Artículo 4º – PLAZO DE EJECUCION.

El plazo de ejecución contractual se establece en un máximo de 3 (tres) meses. El oferente deberá presentar un plan de trabajo base expresado en meses, que incluirá el plan grafico de la obra, el cual será evaluado por la comisión de preadjudicación. En caso de que la administración no encuentre satisfactorio el plan de trabajo presentado, el MEPT y el proponente negociaran su modificación en términos aceptables para las partes.-

Al cierre de cada mes calendario, fijado en el plan de trabajo definitivo, se presentará un informe de avance de obra conformado por el adjudicado y personal técnico del MEPT.

Artículo 5º - CESION DE PROPIEDAD DE EQUIPAMIENTO

Los componentes del equipamiento y otros periféricos que forman parte del servicio ofrecido, y que queden en poder de EL MINISTERIO DE ECONOMIA, deberán ser entregados con los títulos de propiedad o certificado de propiedad a nombre de EL MINISTERIO DE ECONOMIA DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN y/o del SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN.- Asimismo, los componentes del equipamineto y otros periféricos que forman parte del servicio ofrecido, y que no queden en poder de EL MINISTERIO DE ECONOMIA DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN, deberán acompañarse con un documento certificado por escribano, que especifique la procedencia, su propietario y que dicho equipamiento se encuentra en calidad de préstamo en EL MINISTERIO DE ECONOMIA hasta la finalización de los servicios contratados.-

Artículo 6º - AMBIENTES DE IMPLEMENTACION

La cesión de Licencias de Uso, su implantación y mantenimiento de EL GRUPO ELECTRÓGENO, se deberá realizar sobre la totalidad de los ambientes tecnológicos definidos en el Anexo de ESPECIFICACIONES TECNICAS.-

Artículo 7º - PLAN DE TABAJO

La Empresa oferente confeccionará un Plan de Trabajo Detallado de acuerdo con las especificaciones descriptas en el Pliego y Anexo de ESPECIFICACIONES TECNICAS y será presentado conjuntamente con la oferta.

Una vez adjudicado, dicho Plan será consensuado con los responsables del proyecto en EL MEPT previamente al inicio de las tareas, debiendo contener en forma precisa el desarrollo de todos los trabajos inherentes a la implementación total, adecuadamente coordinados y detallados en forma exhaustiva, con la indicación de responsabilidades del Adjudicatario y EL MEPT para cada hito.

Deberá indicarse en el Plan de Implantación del grupo electrógeno, aquellos hitos, que una vez cumplimentados, generen compromisos de pago por EL MEPT.

El Plan de Trabajo Detallado una vez aceptado, pasará a ser el Plan de Trabajo Definitivo. El Adjudicatario podrá proponer correcciones debidamente justificadas al Plan de Trabajo Detallado, las mismas deberán ser aprobadas por EL MEPT antes de ser llevadas a cabo.

Artículo 8º - PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS PARA LA IMPUGNACION DE OFERTAS

La impugnación de ofertas se regirá según lo dispuesto mediante Decreto Acuerdo N° 22/1 del 23/04/09.

Artículo  9º - DOMICILIO DEL OFERENTE

La empresa oferente deberá fijar, a los efectos de la Licitación, un domicilio en la Ciudad de San Miguel de Tucumán.

Artículo 10º - REQUISITOS DEL OFERENTE

La empresa oferente deberá acreditar y cumplir los siguientes antecedentes, condiciones y requerimientos:

- Residencia en el país con una antigüedad de por lo menos CINCO (5) años.

- Referencias de al menos cinco (5) Clientes en los cuales se hayan implementado todos los productos y servicios similares a los solicitados en la presente licitación.-

- Deberá contar con al menos 2 técnico permanentes con experiencia y certificación en servicios profesionales y en el producto  como los necesarios para la implementación, mantenimiento, y soporte de operación de EL GRUPO ELECTRÓGENO. La relación existente entre el personal presentado y la empresa oferente deberá certificarse por medio de la nómina de empleados. Las certificaciones solicitadas deberán ser comprobadas mediante la presentación dentro del sobre de ofertas, de originales o copias certificadas de los documentos respectivos que avalan dichas certificaciones.

- Disponer de los esquemas y recursos humanos para brindar Servicios de Soporte Telefónico y Mesa de Ayuda para la solución propuesta.

- Capacidad para un nivel de servicio que permita la atención telefónica de anomalías dentro de las CUATRO (4) horas de reportadas, con presencia física de un técnico con experiencia, en EL MEPT, si no se resuelve el problema reportado.

- Si el Oferente, presentara antecedentes y/o demás elementos pertenecientes a empresas integrantes de su mismo grupo económico, deberá demostrar fehacientemente la vinculación societaria entre las distintas empresas del grupo a fin de poder ser considerados tales elementos como válidos a los efectos de la Licitación. Esta exigencia será válida tanto en relación a los elementos y/o antecedentes que sean relevantes como factor diferencial al momento de análisis de las propuestas presentadas como así también para el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos a través del presente pliego.

Cuando se presenten ofertas donde se haga referencia a antecedentes y/o requisitos de empresas pertenecientes al grupo económico del Oferente o de alguno de los miembros integrantes de la asociación, se deberá adjuntar la documentación societaria necesaria para corroborar la pertenencia al grupo económico pretendida, lo cual permitirá la aceptación de tales elementos a los fines de la evaluación de calificación.

- Referencias de al menos cinco (5) Clientes en los cuales se hayan implementado  productos y servicios similares a los solicitados en la presente licitación.-

La referencia deberá hacer mención a los siguientes puntos:

Calidad de la Empresa proveedora

Calidad de los Servicios prestados

Calidad del Producto

Nivel de Cumplimiento de Plazos y Compromisos

Fecha de Instalación del Producto

Artículo 11º -  REQUISITOS DE LA OFERTA TECNICA

El oferente formulará su Oferta de una Solución en un todo de acuerdo con las especificaciones que constan en el presente Pliego, y en el Anexo de ESPECIFICACIONES TECNICAS.

La oferta deberá comprender la totalidad de los requerimientos objeto de esta Licitación Pública, no aceptándose ningún tipo de propuesta que contemple ofrecimientos de provisión parcial.

Se podrá requerir la presentación de la documentación adicional que estime necesario, debiendo el oferente presentarla en el plazo que se le indique.

Deberá entenderse que los requerimientos técnicos y formales de este pliego son considerados mínimos y se deberán explicar todas aquellas ventajas y/o facilidades que mejoren las especificaciones solicitadas. Estas características deberán constar en la propuesta. El Organismo se reserva el derecho a exigir oportunamente a las firmas oferentes o adjudicataria, la documentación que respalde las citadas características.

ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM I

REQUERIMIENTOS SOBRE EL GRUPO ELECTRÓGENO

En la funcionalidad mínima y características requeridas, se deberá contemplar los siguientes conceptos:

1. Sobre el Equipamiento:

Se requiere la provisión e instalación llave en mano de un Grupo Electrógeno, que provea energía eléctrica suficiente para la continuidad del funcionamiento del equipamiento informático y acondicionadores de aire, instalados en el MEPT. El oferente deberá proveer toda la infraestructura necesaria para la instalación de un tendido eléctrico que permita la conexión al datacenter desde el Grupo Electrógeno. El grupo electrógeno deberá cumplir con las exigencias de seguridad y performance requeridas por el MEPT.

Entre las funcionalidades y características que debe soportar el grupo electrógeno, y los servicios requeridos, se enumeran los siguientes:

  - CARACTERISTICAS TECNICAS Y FUNCIONALES REQUERIDAS

Las características técnicas y funcionales del producto requerido están comprendidas en el presente Anexo en el punto 4.

  - DOCUMENTACIÓN

La documentación deberá ser entregada en papel y por medio óptico. La documentación correspondiente deberá estar realizada en castellano y contendrá como mínimo, los siguientes elementos:

    - Descripción general del grupo electrógeno, explicando sus objetivos e interrelaciones de cada componente.

    - Manual de operaciones, puesta en marcha, régimen, servicio y corte

  - ANTECEDENTES DEL PRODUCTO

A los fines de permitir verificar los antecedentes de los productos presentados deberá indicarse un detalle de los clientes o entidades, fecha en que los sistemas fueron instalados, contactos y números de teléfonos.

  - SERVICIOS DE PUESTA EN MARCHA

Los oferentes deberán incluir en su cotización los servicios que posibiliten la efectiva puesta en marcha de la solución eléctrica comprendida en su oferta.

A tal efecto el oferente debe considerar las siguientes tareas:

    - INSTALACIÓN, IMPLEMENTACION Y PRUEBA

El oferente debe contemplar en su oferta todos los servicios que fueran necesarios para la correcta instalación del o los equipos provistos.

Si el mismo no estuviese homologado por el fabricante, para trabajar sobre la plataforma presentada, deberá validarse mediante pruebas de conceptos, documentando todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

El oferente deberá contemplar en su oferta todos los servicios que fueran necesarios para la correcta instalación del producto provisto, asimismo, en conjunto con Funcionarios de el MEPT, teniendo en cuenta que el objetivo principal es la implementación y puesta operativa del grupo electrógeno, el mismo deberá quedar instalado y probado técnica y funcionalmente.

    - Soporte Post Implementación

Se requiere la provisión de un servicio de Soporte Post Instalación con un recurso On Site durante 30 (treinta) días posteriores a la puesta en marcha del grupo electrógeno. El mismo será brindado por un profesional especializado en el soporte del grupo electrógeno.

  - CAPACITACIÓN

La empresa adjudicataria deberá permitir establecer un método o modelo de capacitación de los administradores en el uso de las prestaciones del producto con el objeto de permitir autonomía en el funcionamiento y administración del grupo electrógeno.

  - RECURSOS DE EL MEPT

El MEPT aportará al proyecto 2 (dos) recursos, uno de características técnicas y uno de características funcionales, que estarán a disposición del Gerente de Proyecto como referentes primarios en todo el proceso de implementación.

  - RECURSOS DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario deberá presentar la conformación de su equipo de trabajo técnico.

- PLAN DE TAREAS Y CRONOGRAMA – PLAZOS

El proyecto en su ejecución, no debe superar el plazo total de los tres (3) meses a partir de la adjudicación.

La adjudicataria deberá dar inicio a las tareas del correspondiente Plan de Trabajo (presentado por el oferente) dentro de los 5 (cinco) días hábiles a partir de la adjudicación.

El Plan de Tareas a ser presentado por el oferente deberá incluir un detalle pormenorizado de la forma en que se encarará la implementación y puesta en marcha del proyecto, este plan será definido en la modalidad que defina el oferente y deberá incluir un detalle profundo de los servicios que serán brindados para la concreción efectiva del objetivo de la presente licitación.

- GARANTIA Y SOPORTE TECNICO DEL EQUIPAMIENTO

Los oferentes deberán incluir en su cotización los alcances de la garantía y el soporte técnico del servicio realizado como así también, soporte telefónico de tercer nivel, por el plazo de vigencia del contrato.

- FUNCIONALIDADES REQUERIDAS

Los módulos, servicios, equipos, funcionalidades que deben componer EL GRUPO ELECTRÓGENO son los que a continuación se describen y deben cumplir con las siguientes características como mínimo:

Generales:

Grupo electrógeno completamente nuevo de potencia adecuada al consumo de la D.I.M.E. estimando un equipo de 150 KVA como mínimo, la que deberá ser calculada por el oferente y que posea las siguientes características:

Motor

  - Tipo diesel inyección directa. 6 cilindros en línea – 4 tiempos

  - Refrigeración por agua turboalimentado y postenfriado

  - Filtros reemplazables

Generador Tipo trifásico.

Alternador

  - Tipo brushless, simple rodamiento, campo giratorio 4 polos, malla protectora.

  - Rodamiento blindado.

  - Autoventilado

  - Acoplamiento motor-generador directo

  - Generación trifásica

Tablero

  - Instrumento de temperatura de agua, manómetro de presión de aceite, amperímetro de carga de batería, voltímetro, frecuencímetro, horímetro, selectores de tensión y corriente de fases, llave de contacto y arranque. Equipo de seguridad de parada automática por baja/falta de presión de aceite o exceso de temperatura, contando con indicadores luminosos de falla. Central de alarma y sistema de protección del motor

Panel Generador

  - El control de generación  se realizará mediante el tablero de arranque y transferencia automática.

Tablero de arranque y transferencia automática

  - Provisión de un tablero de transferencia automática para un grupo electrógeno de las características señaladas. El grupo electrógeno deberá prescindir de la presencia de personal para las operaciones de arranque y alimentación de las cargas ante un corte de energía.

  - El equipo tendrá por función el comando del generador y por omisión la puesta en funcionamiento del mismo ante una falla del suministro de energía de red, poniéndolo en posición de espera una vez que el servicio se restituye.

  - El controlador mostrará de manera clara información de tensión del generador y red, corriente en cada fase, voltamperimetro, cuentahoras con indicador de mantenimiento, tensión de baterías, o todo lo necesario para control de sus parámetros.- Tendrá un sistema de protección para el motor por alta temperatura de agua, baja presión de aceite, corte de correa o cualquier elemento sensible a fallas críticas.-

Módulo de fuerza

El tablero descrito anteriormente se acompañará por un módulo de fuerza compuesta de:

  - Seccionadores NH Tripolares con sus cartuchos fusibles.

  - Contactores para red y grupo.

  - Selectores para posición de automático-manual y re-grupo.

Varios

  - El chasis será de acero plegado y soldado. Chapa tratada con antióxido y esmalte sintético.

  - Batería de libre mantenimiento y cables para la misma.

  - Tanque de combustible con capacidad mínima de 80 litros.

  - Silenciador de escape.

  - Cabina de insonorización cuyas características mantengan el ruido producido por el equipo dentro de los valores permitidos por las normas de Salubridad e Higiene en vigencia al momento de su instalación.-

  - Instalación “llave en mano” edificio Poder Judicial de Tucumán, 24 de septiembre 677, para suministro al 7º piso del edificio KHON, Maipú 41 y 10 KVA desde tablero de transferencia hacia 7º piso edificio Poder Judicial. El oferente deberá realizar una visita previa a la presentación de la oferta.

  - Garantía de uso de 1 (un) año, o 1000 (mil) horas, lo que ocurra primero.

  - Manual de usuario

Nota

El oferente deberá adjuntar a la cotización el  “certificado de inspección ocular” del lugar de instalación, provisto en el momento de la visita de inspección por el personal autorizado de la DIME, para que la misma tenga validez. Se solicita además, que el precio incluya la instalación y puesta en marcha de todo el equipo en el domicilio indicado.

  - SOBRE LAS ETAPAS DEL PROYECTO Y ENTREGABLES

El Adjudicatario deberá considerar las siguientes etapas en el proyecto y los siguientes productos entregables de cada una:

  - Planificación y Seguimiento del proyecto Actividades

•	Estimación de Recursos

•	Planificación del Proyecto

•	Planificación de la Capacitación

5.2	Relevamiento o Definición Actividades

-	Obtener una comprensión clara de los espacios físicos disponibles, accesos, potencia requerida, etc. para satisfacer los objetivos definidos por el proyecto.

-	Permisos de acceso al sitio donde se instalará el grupo electrógeno (se gestionaran en conjunto con el personal de la dime)

5.2.1 Entregables

-	Documentación del Relevamiento de procesos

-	Identificación de equipamientos sobre los que se aplicará el grupo electrógeno y definición de prioridades

-	Informe de Diagnóstico

-	Informe de Aprobación

5.3	Instalación del grupo electrógeno.

-	Verificación del Ambiente de Instalación del grupo electrógeno

-	Instalación del grupo electrógeno

5.3.1 Entregables

-	Recepción de las Licencias

-	Documentación: Licencias Originales, cerificados de garantía de los productos

5.4	Implementación – Producción - Actividades

-	Testeo del grupo electrógeno

-	Comenzar a utilizar la nueva Solución

5.4.1 Entregables

-	Solución en Producción

-	Manual del grupo electrógeno

-	Procedimiento de soporte para los usuarios post- producción

-	Informe de Diagnóstico incluyendo Estado de situación

5.5	Consideraciones generales

-	Todos los entregables deberán ser puestos a consideración del Comprador. El MEPT deberá aprobar la entrega de cada uno de los entregables detallados en el pliego.

-	El adjudicatario entregará, para cada uno de los ítems descriptos, toda la bibliografía necesaria para realizar un adecuado uso de los elementos ofrecidos, actualizada a la última versión y con la obligación permanente, durante la vigencia de la garantía, de remitir toda modificación. La documentación deberá estar escrita en idioma castellano, confeccionada con herramientas compatibles con los formatos de datos que trabaja el MEPT: DOC, RTF, SXW, PDF.

-	Se deberá proveer conjuntamente con los bienes, por lo menos, tres (3) juegos en soporte óptico y tres (3) juegos en forma impresa.

El MEPT se compromete a suministrar toda la información que solicite el Proveedor con el fin del cumplimiento de esta tarea.

5.6	Respecto del ambiente donde se implementará el grupo electrógeno

5.6.1 	El grupo electrógeno se implementará en el ambiente de producción que será el de uso por parte de los administradores del datacenter

5.6.2. La instalación del grupo electrógeno ofrecido deberá ser realizada respetando las normas y políticas de comunicaciones y seguridad informática del MEPT, las cuales serán entregadas al Adjudicatario al comienzo del proyecto. En el mismo sentido, se deberá respetar las normas de seguridad establecidas para obras en altura y manejo de electricidad.

5.6.3 	El grupo electrógeno estará ubicado en fondos del Edificio de Poder Judicial 24 de Setiembre 677 el que linda con el edificio en el que se encuentra la DIME, Maipú 41.

5.6.4	Toda obra civil, metalúrgica o eléctrica necesaria para la correcta instalación del grupo electrógeno será a provista y a cargo del oferente, quien deberá respetar la estética y presentación del lugar al finalizar la obra.

5.6.5 	La acometida hacia el datacenter del METP será de tipo exterior por el perfil del edificio KHON hasta el 7mo piso del mismo.

5.7	Respecto a las Pruebas

El proceso de Prueba constituye un enfoque integrado para la prueba de calidad de todos los elementos del grupo electrógeno.

5.8 Plan de Proyecto

El adjudicatario deberá comenzar las actividades tendientes a la implementación de EL GRUPO ELECTRÓGENO, dentro de los CINCO (5) días hábiles posteriores informada su adjudicación.

El oferente deberá presentar en la oferta un cronograma de tareas que contemple las etapas y se ajuste a los plazos máximos establecidos para el desarrollo de las mismas, a contar desde la firma del contrato, según se indica en el presente pliego de bases y condiciones.

El adjudicatario y el grupo técnico propio deberán presentar informes de avances periódicos para que el MEPT tenga conocimiento del estado de avance que se encuentra, los problemas presentados y las posibles soluciones, además de detallar las actividades realizadas en el plazo del informe y un detalle de la planificación del período hasta el próximo informe.

5.9 La preparación del Proyecto comprende:

5.9.1 	Realizar todos los estudios que considere necesarios con el fin de llevar a cabo una adecuada planificación de todas las etapas de la implementación del proyecto (construcción de estructuras, tuberías, etapas, plazos, actividades a realizar, etc.) en cumplimiento con lo requerido, donde el plazo máximo no podrá ser superior a un (1) mes entre el inicio de las actividades y la etapa de operación en régimen. Por cada etapa se podrá superar hasta en un 20 % el plazo máximo establecidos en el cronograma precedente, siempre que no se altere el plazo máximo establecido para el proyecto.

5.9.2	Poner a consideración del MEPT el Plan de Proyecto para su aprobación o rechazo.

5.9.3	Organización, alcance y estrategia de la implementación

5.9.4	Plan de Trabajo Detallado

5.9.5	Presentación del Proyecto y equipo de trabajo.

5.10 El relevamiento de los procesos comprende:

5.10.1	Obtener una comprensión clara de los sitios, canales, obstáculos y potencia necesarios para satisfacer los objetivos definidos para el proyecto.

5.10.2	Desarrollar una arquitectura conceptual de alto nivel.

5.10.3	Determinar los requisitos de arquitectura, configuración y tecnológicos para brindar soporte a las necesidades funcionales.

5.10.4	Presentar un informe que defina claramente el alcance del proyecto.

5.11 Instalación de la Solución comprende:

5.11.1 	Instalar y configurar la Solución en el lugar físico que determinado por el MEPT.

5.11.2 	Determinar y configurar el esquema de seguridad necesario para el acceso a la Solución, de los usuarios habilitados por el MEPT para esta etapa del proyecto.

5.12 La Implementación – Fase de Producción de la Solución comprende:

5.12.1 	Poner en Producción la Solución

5.12.2	Desarrollar Manual de auditoria y seguridad del grupo electrógeno

5.12.3	Monitorear la performance de la aplicación y  efectuar correcciones si es necesario

5.12.4 	Registrar los problemas y efectuar las correcciones que fueran necesarias.-

5.16 Ajustes post puesta en producción.

El Adjudicatario, coordinando con el personal nominado por el MEPT, deberá realizar los eventuales ajustes y modificaciones, hasta que el MEPT realice la Recepción Definitiva Explícita.

5.18 Operación en régimen:

Será la etapa dentro del Plan de Proyecto, posterior al pase a producción para el caso de personal técnico logrando que todo el personal se encuentre capacitado cuando EL GRUPO ELECTRÓGENO se encuentre  en estado operativo.

5.19 Garantía

El plazo de garantía de buen funcionamiento para la totalidad de los bienes y servicios ofertados será de DOCE (12) meses contados a partir de la Recepción Definitiva.

Todos los servicios a los que estará obligado a realizar el Adjudicatario para cumplir con lo indicado en las sub-cláusulas siguientes deberán estar incluidos en el costo cotizado por el Oferente.

La garantía de buen funcionamiento incluye:

5.19.1	Reparaciones, recambios, reemplazos en cualquier nivel, cuando correspondiese.

5.19.2 El análisis, determinación, corrección y documentación de problemas en el equipamiento instalado.

5.19.3 	La corrección de cualquier defecto con relación al equipo y/o documentación.

5.19.4	El Adjudicatario garantiza que desde la Recepción Definitiva y por el período establecido para el mantenimiento los siguientes aspectos:

5.19.4.1 	Cada elemento individual del equipamiento provisto por el Adjudicatario

5.19.4.2 	Todo el trabajo realizado por el Adjudicatario, sus empleados y subcontratistas conforme a lo pactado será ejecutado con razonable habilidad y cuidado, y al menos con los niveles de habilidad y cuidado esperables de técnicos competentes experimentados en instalaciones eléctricas de esta envergadura.

5.20 Documentación

La Documentación contendrá toda la información y las explicaciones requeridas para que los empleados del MEPT puedan utilizar el grupo electrógeno.

La documentación correspondiente deberá estar realizada en castellano y contendrá como mínimo, los siguientes elementos:

    - Descripción general del grupo electrógeno, explicando sus objetivos e interrelaciones de cada subsistema.

    - Descripción del mantenimiento,

    - Operaciones de carga de combustible,

    - Plan periódico de mantenimiento preventivo

    - Operaciones de paso manual a régimen productivo

    - Monitoreo del paso automático a régimen productivo

    - Operaciones de paso manual a régimen no productivo

    - Monitoreo del paso automático a régimen no productivo

5.21 Mantenimiento

Deberán informarse por separado los costos de mantenimiento anual de los bienes contratados más allá del período de garantía establecido. Su cotización no obliga al MEPT a contratarlos.

5.23 Asignación de Roles y Responsabilidades:

El Adjudicatario deberá designar un Coordinador General que oficiará de interlocutor con la persona designada por el MEPT en el rol de Coordinador General y que será el responsable del seguimiento y control de calidad en la prestación del servicio. Debera asignar un responsable en Higiene y Seguridad que tendrá a cargo las tareas de su competencia.

5.24 Documentación y otros Registro a presentar

El Adjudicatario deberá presentar la siguiente documentación:

- Aviso de Obra

- Programa o plan de seguridad aprobado por al A.R.T.

- Cláusula de no repetición a favor del PODER JUDICIAL DE TUCUMAN

- Nómina del personal afectado a la obra y seguros A.R.T. de los mismos

- Constancia de Matricula del Responsable en Higiene y Seguridad

- Registro de Disposición Final de Residuos

- Registro de capacitación sobre Higiene y Seguridad en el trabajo firmados

- Registro de entrega de elementos de protección personal firmado por el responsable

- Plano de ubicación, circuitos y cercado perimetral (deberá ser incluido en la propuesta considerándolo a 1.5 metros de distancia con señalización de seguridad)